| Información General |  |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | Prototipo para el análisis predictivo de la deuda técnica a partir de métricas de análisis estático y modelos de lenguaje de código abierto |
| Nombres completos de los miembros del grupo que presenta la propuesta | Lukas Pardo Deivy Prieto Santiago Agudelo Arredondo Camilo García Yohny Henao |
| Dirección del correo institucional de los miembros del grupo | lpardogomes@alunmnoeseit.edu.co dprietogutierrez@alumnoeseit.edu.co sagudeloarredondo@alumnoeseit.edu.co agarciaamelines@alumnoeseit.edu.co yhenaov@alumnoeseit.edu.co |
| Nombre del grupo de investigación de la Institución |  |
| Línea de investigación |  |
| Lugar de ejecución del proyecto | ESEIT: Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología / análisis de repositorios de código abierto. |
| Duración estimada del proyecto en meses | 8 semanas |
| Resumen |  |
| El presente proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de un prototipo orientado al análisis predictivo de la deuda técnica, mediante la integración de modelos de lenguaje de código abierto (LLMs) y herramientas de análisis estático. La investigación plantea fusionar técnicas de inteligencia artificial generativa con herramientas tradicionales de análisis de código para optimizar la identificación temprana de deficiencias, la complejidad del código y la prevención de riesgos futuros. Para su funcionamiento, el sistema combinará las métricas cuantitativas obtenidas a través de plataformas de análisis estático como SonarQube, complementándolas con las capacidades semánticas de los LLMs para interpretar estructuras de programación y generar sugerencias precisas de refactorización. Asimismo, se implementará un dashboard interactivo diseñado para visualizar indicadores de riesgo, niveles acumulados de deuda y métricas de madurez tecnológica. Finalmente, el prototipo se evaluará mediante un caso de estudio real, con el fin de medir la utilidad de la herramienta y la precisión en la predicción de la evolución de la deuda técnica en el software. |  |

Planteamiento del problema

En la industria del desarrollo de software, la acumulación progresiva de deficiencias en el código fuente – Contextualización de la literatura como deuda técnica (Li, Avgeriou y Liang,2015) – representa uno de los principales retos para la sostenibilidad de los proyectos informáticos. Durante las fases de construcción y evolución de software en organizaciones y empresas del sector tecnológico, la presión por cumplir con plazos de entrega estrictos fomenta la implementación de atajos de programación y soluciones rápidas que degradan la arquitectura interna, incrementando considerablemente los costos de mantenimiento correctivo y evolutivo, así como elevando el riesgo de fallos en producción. Si bien en el mercado existen herramientas de análisis estático como SonarQube para detectar vicios de código y métricas de complejidad, estas tradicionalmente evalúan reglas basadas en umbrales fijos sin comprender a profundidad el contexto semántico global de desarrollo. Aunque algunas plataformas comerciales actuales integran asistencia por inteligencia artificial privativa en la nube, persiste un vacío tecnológico crítico: la escasez de soluciones enfocadas en la predicción de la evolución de la deuda técnica y su priorización mediante modelos de lenguaje de código abierto (open-source LLMs) ejecutados de forma local, garantizando así la privacidad de código fuente y permitiendo un análisis semántico avanzado que complemente las métricas estáticas tradicionales. De no controlarse y anticiparse adecuadamente esta acumulación en los sistemas, los proyectos experimentan una degradación continua en su madurez tecnológica y estabilidad operativa. Por lo tanto, se hace indispensable conectar con un sistema automatizado e interactivo que permita visualizar, anticipar y gestionar de manera eficiente dichos riesgos técnicos antes de que comprometan la viabilidad del software

Pregunta de investigación

¿De qué manera la combinación de métricas de análisis estático y modelos de lenguaje de código abierto pueden contribuir a identificar, priorizar y anticipar la deuda técnica en proyectos de software?

Justificación

La deuda técnica puede afectar de manera progresiva la calidad, Mantenibilidad y estabilidad de los sistemas de software Por esta razón, contar con mecanismos que permitan identificarla y priorizarla de forma temprana, puede ayudar a los equipos de desarrollo a tomar decisiones antes de que los problemas acumulados generen mayores costos de mantenimiento o afecten el funcionamiento del sistema . El proyecto propone complementar las métricas obtenidas mediante herramientas de análisis estático como SonaQube, Con modelos de lenguaje de código abierto. El uso de estos modelos puede aportar una interpretación adicional al contexto del código y al ejecutarse localmente, ofrecer ventajas relacionadas con la privacidad del código fuente, el control sobre el procesamiento de la información y la reducción de dependencias de servicios comerciales externos. La propuesta busca beneficiar principalmente a desarrolladores y equipos responsables del mantenimiento de software al reunir métricas Técnicas e información contextual en una herramienta que facilite la identificación de posibles focos de deuda técnica y la priorización de acciones de mejora Más que reemplazar las herramientas existentes, el propósito es complementar sus resultados con un análisis semántico que apoye la toma de decisiones técnicas. Desde el ámbito académico El proyecto permite aplicar conocimientos de calidad de software Análisis estático Inteligencia artificial Y análisis de datos en un caso práctico Evaluando el aporte que pueda ofrecer la combinación de estas Tecnologías para la gestión de deuda técnica en proyectos reales de software.

Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente que combine las métricas tradicionales y análisis semántico con modelos de open-source para identificar, controlar y predecir la deuda técnica en el software. Gracias a esto facilitará la toma de decisiones antes de que el código afecte la estabilidad y los costos en reproducción

Objetivos específicos

- Implementar el modelo open-source para analizar el contexto del código e identificar patrones complejos de mala calidad o malas prácticas que las herramientas actuales no detectan. - Diseñar un sistema híbrido que combine las métricas de calidad tradicional del software con el análisis semántico gracias a la inteligencia artificial, para obtener un diagnóstico más preciso y completo de la situación del proyecto. - Proponer un mecanismo de monitoreo y predicción que nos ayude a controlar la deuda técnica del software y anticipar posibles impactos de costos de producción y estabilidad.

Metodología

Esta investigación se desarrollará un bajo enfoque orientado a la tecnología y poder experimentar. Fase 1: Revisión bibliográfica Se realizará una búsqueda y análisis de artículos científicos, herramientas relacionadas con la deuda técnica, investigaciones, calidad del software y modelos de inteligencia artificial que se aplicaran a programación. Fase 2: Diseño de arquitectura Se define la arquitectura de este sistema integrando las herramientas de análisis estático como SonarQube y modelos de open-source que es un lenguaje de programación basado en Transformers. Fase 3: Desarrollo del prototipo Se implementará el sistema de análisis predictivo y el dashboard interactivo esto para visualizar métricas de buena calidad y así tener sugerencia de mejoras. Fase 4: Validación y pruebas Este prototipo será probado con un software real, para poder evaluar: - Usabilidad del sistema. - Precisión del análisis. - Reducción potencial de errores. - Capacidad predictiva.

|  | Cronograma de actividades |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |  |  |
|  | Revisión bibliográfica y recopilación de información | x | x |  |  |  |  |
|  | Análisis de herramientas y tecnologías SonarQube, LLMs, IA | x | x |  |  |  |  |
|  | Diseño de arquitectura del sistema |  | x | x |  |  |  |
|  | Diseño de base de datos y estructura del prototipo |  | x | x |  |  |  |
|  | Desarrollo del sistema predictivo |  |  | x | x |  |  |
|  | Integración de modelos open-source y métricas |  |  | x | x |  |  |
|  | Desarrollo del dashboard interactivo |  |  | x | x |  |  |
|  | Pruebas del sistema y validación |  |  |  | x |  |  |
|  | Evaluación de resultados y corrección de errores |  |  |  | x |  |  |
|  | Elaboración de documentación final |  |  |  | x |  |  |
|  | Presentación y entrega del proyecto |  |  |  | x |  |  |

Bibliografía

- Li, Z., Avgeriou, P., & Liang, P. (2015). A systematic mapping study on technical debt and its management. The Journal of Systems and Software, 101, 193–220. https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.027

| Productos académicos esperados (Marque con una X el tipo o tipos de producto que proyecta como resultado del proceso investigativo y luego diligencie el campo de información detallada de este si lo tiene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe final de investigación (monografía) | X |  |  |  |  | Presentación de Ponencia |  |  |  |  |  |  |
| Artículo de investigación |  |  |  |  |  | Índice de Impacto |  |  |  |  | Choose an item. |  |
|  |  |  |  |  |  | Número esperado de artículos |  |  |  |  |  |  |
| Libro resultado de investigación |  |  |  |  |  | Índice de Impacto |  |  |  |  | Choose an item. |  |
| Capítulo de libro resultado de investigación |  |  |  |  |  | Índice de Impacto |  |  |  |  | Choose an item. |  |
|  |  |  |  |  |  | Número esperado de capítulos |  |  |  |  |  |  |
| Patente |  |  |  |  |  | Categoría |  |  |  |  | Choose an item. |  |
|  |  |  |  |  |  | Número esperado de patentes |  |  |  |  |  |  |
| Diseño industrial |  |  |  |  |  | Esquema de circuito integrado |  |  |  |  |  |  |
| Software |  |  |  |  |  | Libro de formación |  |  |  |  |  |  |
| Consultoría |  |  |  |  |  | Manual o guía especializada |  |  |  |  |  |  |
| Otro (Indique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiación (Marque con una X el tipo o los tipos de financiación requeridos para la ejecución del proyecto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interna | X |  |  |  |  | Externa |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto Para Personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigador |  |  | Formación |  | Función dentro del proyecto |  |  |  | Dedicación (horas/semana) |  |  | Recursos |
|  |  |  | Estudiante Ingeniería de sistemas |  | Desarrollo del prototipo y coordinación del proyecto |  |  |  | 12 horas |  |  | Computador portátil e internet |
|  |  |  | Estudiante Ingeniería de sistemas |  | Investigación y recopilación bibliografía |  |  |  | 8 horas |  |  | Herramientas ofimáticas |
|  |  |  | Estudiante Ingeniería |  | Diseño de dashboard y pruebas del sistema |  |  |  | 10 horas |  |  | Software de desarrollo |
|  |  |  | de sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lukas |  |  | Estudiante Ingeniería de sistemas |  | Validación, documentación y apoyo técnico |  |  |  | 8 horas |  |  | Recursos tecnológicos |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presupuesto para medios y recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem |  |  | Justificación |  |  |  |  | Cantidad | Valor unitario |  |  | Valor total |
| Equipos de computo |  |  | Desarrollo y pruebas |  |  |  |  | 2 | $2.000.000 |  |  | $4.000.000 |
| Servicios en la nube |  |  | Procesamiento IA |  |  |  |  | 1 | $1.200.000 |  |  | $1.200.000 |
| Recursos bibliográficos |  |  | Investigación científica |  |  |  |  | 1 | $300.000 |  |  | $300.000 |
| Herramienta de desarrollo |  |  | Pruebas y validación |  |  |  |  | 1 | $500.000 |  |  | $500.000 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $6.000.000 |
|  |  |  | Presupuesto global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de rubros |  |  | Fuente |  |  |  |  |  |  |  | Total para el rubro |  |
|  |  |  | Interna |  |  |  | Contrapartida |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  | $5.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | $5.000.000 |  |
| Medios y recursos |  |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000.000 |  |
| Total |  |  | $11.000.000 |  |  |  |  |  |  |  | $11.000.000 |  |
|  |  |  | Revisión y aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  |  | Aprobó |  |  |
| dd/mm/aaaa |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |  |  |  | dd/mm/aaaa |  |  |